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ПРОЕКТО - Д О Г О В О Р   №. ....……….


Днес, ...........2017 г., в гр. Нова Загора, между:

    1.
„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – НОВА ЗАГОРА” ТП на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, гр. Сливен, с                                  ЕИК: 2016176540218, със седалище и адрес на управление на ТП „ДГС Нова Загора”: гр. Нова Загора, 8900, ул.“Петко Енев” № 73, тел. 0457/62033, факс 457/63631, ел. адрес: dgsnovazagora@uidp-sliven.com , представлявано от директора Ганчо Иванов Петров и гл. счетоводител Радост Иванова Иванова, на основание чл.2, т.2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., изм. ДВ бр. 90 от 16.11.2012 год., последно изм. и доп. ДВ. бр.96 от 02.12 2016 г.) / Наредбата /, наричано  по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна, и
2.
..........................................................................................., с ЕИК:……………………., със седалище и адрес на управление:…………………………………………………………….,

представлявано от ............................................................................., в качеството на ………….

………………………………………………….., с ЕГН ..........................................., с Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС: BG…………………….,   наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание влязла в сила Заповед № ………………………. на директора на „ДГС – Нова Загора” ТП на ЮИДП – Сливен, за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, чрез открит конкурс, с посочения в заповедта предмет, от друга страна, се сключи настоящият договор при следните условия:
І.  ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА


1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни комплекса от дейности: „Механизирана почвоподготовка в отдели 161 „5”, 162 „б”, 163 „б”, 163 „ж”, 163 „1” и направа на ръчна почвоподготовка в отдели 163 „5” и 165 „н”;  за Обект ЛКД  № 3/2017 на територията на ТП „ДГС Нова Загора” в горски територии – държавна собственост”.

1. 2. Сроковете на договора за изпълнение на комплекса от  дейности за Обект № ЛКД 3/2017, предмет на договора, са за отделните дейности, приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в съответствие с техническото задание на процедурата,  както следва:

	Отдел, подотдел
	Площ, дка
	Количество 
	Стойност, лв.

	Срок за изпълнение

	I. Механизирана почвоподготовка

	1. Механизирано почистване на площи и сечища от храсти, издънки, тръни, къпини и др., чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси

	161 „5”
	9
	9
	957,05
	15.12.2017 г.

	162 „б”
	138
	138
	14674,71
	15.12.2017 г.

	163 „б”
	3
	3
	319,02
	15.12.2017 г.

	163 ‘ж”
	27
	27
	2871,14
	15.12.2017 г.

	163 „1”
	86
	86
	9145,11
	15.12.2017 г.

	Общо
	263
	263
	27967,02
	15.12.2017 г.

	2. Продълбочаване на тераси с ширина 70 см – продълбочаване с коренител

	161 „5”
	9
	2,52
	379,24
	15.12.2017 г.

	162 „б”
	138
	38,64
	5814,96
	15.12.2017 г.

	163 „б”
	3
	0,84
	126,41
	15.12.2017 г.

	163 ‘ж”
	27
	7,56
	1137,71
	15.12.2017 г.

	163 „1”
	86
	24,08
	3623,82
	15.12.2017 г.

	Общо
	263
	73,64
	11082,14
	15.12.2017 г.

	Общо механизирана почвоподготовка
	39049,16
	

	II. Ръчна почвоподготовка

	

	1. Почистване на площи и сечища от храсти, издънки, тръни, къпини и др. чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси

	163 „5”
	33
	33
	2426,98
	15.12.2017 г.

	165 „н”
	7
	7
	514,81
	15.12.2017 г.

	Общо
	40
	40
	2941,79
	15.12.2017 г.

	2. Изгаряне на събраната вършина в сечището или извън него

	163 „5”
	33
	33
	685,62
	15.12.2017 г.

	165 „н”
	7
	7
	145,43
	15.12.2017 г.

	Общо
	40
	40
	831,06
	15.12.2017 г.

	3. Направа на площадки с ръчни инструменти 30/30/15

	163 „5”
	33
	115,5
	1576,78
	15.12.2017 г.

	165 „н”
	7
	24,5
	334,47
	15.12.2017 г.

	Общо
	40
	140
	1911,25
	15.12.2017 г.

	Общо ръчна почвоподготовка
	5684,10
	

	ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА ЗА ОБЕКТ ЛКД № 3/2017
	44733,25
	15.12.2017 г.

	
	
	


 
1.3. Окончателният срок на договора е 15.12.2017 г. 
І І.   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. 1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:


2.1.1.Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;


2.1.2.При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на изпълнителя в писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;


2.1.3.Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;


2.1.4.Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т. 2.1.3;


2.1.5.Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:
       2.1.5.1.Неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона за горите и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др.; 

       2.1.5.2.Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр. 96 от 02.12.2016 год., в сила от 02.12.2016 год.),  наричана за краткост „Наредбата“;

       2.1.5.3.При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора;


2.1.6.Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

2.2.1.Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 ЗГ, протоколът се подписва от него;

2.2.2.Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове за залесяване на обекта, спецификации, скица на обекта по ГСП, където ще се извършва дейността предмет на договора, с нанесени граници на отделите/подотделите и др.) съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор, които са неразделна част от настоящия договор;

2.2.3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, което да не възпрепятства изпълнението на възложената дейност;
2.2.4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии – държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;

2.2.5. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

2.2.6. Да следи за правилното изпълнение на дейностите в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

2.2.7. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им.

2.2.8. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол. 


2.2.9. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора; 

2.2.10.Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

2.2.11.Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание т. 2.1.5.2. 


І І І. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

3.1. Изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността.

3.2.  Изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора.

3.3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа.

3.4. Заменя подизпълнителите си, в случай, че предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата.

3.5. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по т. 2.1.6.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

       3.5.Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа съгласно изискванията на настоящия договор и действащата нормативна уредба.


3.6. Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:

Да осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика в следните случаи:

3.6.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на обекта; 

3.6.2. за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;

3.6.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

3.6.4. за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.

       3.7.Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; (за случаите, когато се възлага залесяване).
       3.8.Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (за случаите, когато се възлага залесяване).  

        3.9.Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността. 

        3.10.Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

        3.11.Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно приемателни протоколи.

        3.12.Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.
        3.13.Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;

       3.14.Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му.

        3.15.Да не предоставя на трети лица извършването на дейностите, предмет на настоящия договор, с изключение на посочените от него подизпълнители.

        3.16.При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

       3.17.Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата.
      3.18.Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по т. 2.1.6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3.19.Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

3.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва в потушаването на горски пожари, възникнали на територията на ТП “ДГС – Нова Загора”, срещу заплащане на направените и оправдани с документи разходи.

ІV.
ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

4.1.
Цената на извършената дейност се определя на ………………… лв. (………………………….), без ДДС, на основание достигнатата при откритият  конкурс цена, за изпълнение на възложената работа, предмет на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.2. Плащанията се извършват, съгласно Раздел II „Права и задължения на Възложителя”,  т.2.2.9. от настоящият договор.

V.
ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

5. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по настоящия договора, ако то се дължи на форсмажорни по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. 
6.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на някое от задълженията си по настоящия договор, в следните случаи:

6.1.Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по т. 2.2.1 и 2.2.2 – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;


6.2.Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по т. 2.2.3 и 2.2.4 – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си; 


6.3.При виновно неизпълнение на задължението си по т. 2.2.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;


6.4.При неоснователно забавяне на плащанията по т.2.2.9 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден. 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, в следните случаи:

7.1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%; 

7.2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;

7.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7.5. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности.

VІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се прекратява:

8. с изтичане срока на договора;
9. с пълното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички задължения по договора;

10. по взаимно съгласие на страните;

11. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че: 

                  11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил в срок възложената дейност по Раздел І „Предмет и срок на договора”, т.1.2. /; 


11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;


11.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;


11.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;


11.5.Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредбата; 

        11.6.В случаите по Раздел ІІ.  „Права и задължения на Възложителя”.  т. 2.1.5.1

                  11.7.Изпълнителят няма сключен трудов договор с лице, притежаващо удостоверение за упражняване на лесовъдска практика, по време на изпълнение на договора;

12. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:


13.1.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за своя сметка;


13.2.При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;


13.3.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по т. 3.3 и 3.18. от Раздел ІІІ. „Права и задължения на Изпълнителя” от настоящия договор. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по т. 2.2.1 - 2.2.4, т. 2.2.8 и 2..2.9 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

VІІ.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


15. Настоящият договор, в съответствие с чл.35, ал.3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр. 96 от 02.12.2016 год., в сила от 02.12.2016 год.) се сключва в 7 – дневен срок от:

 15.1.Влизане в сила на заповедта за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ или

 15.2. Съобщаването на заповедта за определяне на Изпълнител, когато е допуснато предварително изпълнение;

15. При отказ на кандидата, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ да сключи договор в срока по т.15. – 15.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага сключването на договор на кандидата, класиран на 2-ро място, в съответствие с чл.35, ал.4 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр. 96 от 02.12.2016 год., в сила от 02.12.2016 год.).

15.4. В срока по т.15.1., във вр. с т.15. / чл.35, ал.3, т.1 и т.2 от  „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр. 96 от 02.12.2016 год., в сила от 02.12.2016 год.), определеният ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изискуемите документи, в съответствие с чл.35, ал.5, ал.6 и ал.7 от Наредбата, описани като Приложения към настоящият договор.


16.  За неуредените в този договор случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и другите нормативни актове, касаещи възлагането на дейността, чрез открит конкурс и изпълнението на комплекса от дейности;


17.  Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните;


18.  Възникналите спорове, относно приложението, тълкуването, изпълнението или неизпълнението на настоящия договор, се решават чрез преговори и взаимно съгласие на страните, а при невъзможност, се решават от компетентен съд;


19. Неразделна част от договора са следните приложения: 

19.1. Документ за внесена или учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора.

19.2. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния кандидат, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран.

19.3. Удостоверение от органите на Националната агенция по приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, удостоверени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

19.4. Декларация, че няма парични задължения към „ЮИДП” ДП Сливен, установена с влязъл в сила АКТ на компетентен орган.

19.5.Писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора.


Настоящият договор се изготвя в два еднообразни  екземпляра, по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,





ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДИРЕКТОР :






/………………………………./


      /инж. Ганчо Петров/




ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


      /Радост Иванова/
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	МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ” ДП СЛИВЕН

тп„държавно горско стопанство - нова загора” 


             8900 гр.Нова Загора, ул. “Петко Енев “ 73, e-mail:  dgsnovazagora@uidp-sliven.com
ЗАПОВЕД
№ ДО - 3-11
гр. Нова Загора, 28.07.2017
          ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – НОВА ЗАГОРА”, с ЕИК 2016176540218, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, 8900, ул.“Петко Енев” № 73, тел. 0457/62033, факс 457/63631, ел. Адрес: dgsnovazagora@uidp-sliven.com - ТП на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, с ЕИК: 201617654, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, 8800, ул.”Орешак” №15а,  на основание чл. 174, ал. 2  от Закона за горите, чл. 2, т. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.), 
ОТКРИВАМ:

                 1.Процедура, чрез открит конкурс, за определяне на изпълнител за възлагането на комплекс от дейности в горски територии, с предмет: „Механизирана почвоподготовка в отдели 161 „5”, 162 „б”, 163 „б”, 163 „ж”, 163 „1” и направа на ръчна почвоподготовка в отдели 163 „5” и 165 „н”;  за Обект ЛКД № 3/2017 на територията на ТП „ДГС Нова Загора” в горски територии – държавна собственост с обща стойност на обекта като комплекс от дейности, в размер на 44733,25 лв. (четиредесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три лв. и двадесет и пет ст.) без ДДС, при следните условия:
	Отдел, подотдел
	Площ, дка
	Количество 
	Стойност, лв.


	Срок за изпълнение

	III. Механизирана почвоподготовка

	3. Механизирано почистване на площи и сечища от храсти, издънки, тръни, къпини и др., чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси

	161 „5”
	9
	9
	957,05
	15.12.2017 г.


	162 „б”
	138
	138
	14674,71
	15.12.2017 г.

	163 „б”
	3
	3
	319,02
	15.12.2017 г.

	163 ‘ж”
	27
	27
	2871,14
	15.12.2017 г.

	163 „1”
	86
	86
	9145,11
	15.12.2017 г.

	Общо
	263
	263
	27967,02
	15.12.2017 г.

	4. Продълбочаване на тераси с ширина 70 см – продълбочаване с коренител

	161 „5”
	9
	2,52
	379,24
	15.12.2017 г.

	162 „б”
	138
	38,64
	5814,96
	15.12.2017 г.

	163 „б”
	3
	0,84
	126,41
	15.12.2017 г.

	163 ‘ж”
	27
	7,56
	1137,71
	15.12.2017 г.

	163 „1”
	86
	24,08
	3623,82
	15.12.2017 г.

	Общо
	263
	73,64
	11082,14
	15.12.2017 г.

	Общо механизирана почвоподготовка
	39049,16
	

	IV. Ръчна почвоподготовка

	4. Почистване на площи и сечища от храсти, издънки, тръни, къпини и др. чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси

	163 „5”
	33
	33
	2426,98
	15.12.2017 г.

	165 „н”
	7
	7
	514,81
	15.12.2017 г.

	Общо
	40
	40
	2941,79
	15.12.2017 г.

	5. Изгаряне на събраната вършина в сечището или извън него

	163 „5”
	33
	33
	685,62
	15.12.2017 г.

	165 „н”
	7
	7
	145,43
	15.12.2017 г.

	Общо
	40
	40
	831,06
	15.12.2017 г.

	6. Направа на площадки с ръчни инструменти 30/30/15

	163 „5”
	33
	115,5
	1576,78
	15.12.2017 г.

	165 „н”
	7
	24,5
	334,47
	15.12.2017 г.

	Общо
	40
	140
	1911,25
	15.12.2017 г.

	Общо ръчна почвоподготовка
	5684,10
	

	ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА ЗА ОБЕКТ ЛКД № 3/2017
	44733,25
	15.12.2017 г.

	
	
	


2. Правно основание за откриване на процедурата. Право на участие:
2.1. Правно основание:  Чл.10, ал. 1, т.6, т.7 и т.9 /предл. второ/, във връзка с ал.2 /предл. второ/ и на основание, чл. 12, ал. 1 и при условията на чл.15 и следв. от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.), 

2.2. Право на участие имат физически лица или лица и / или търговци, регистрирани в публичните регистри по чл.235 и чл.241 от ЗГ и притежаващи Удостоверение за регистрация за съответната дейност, както и от ДГС и ДЛС. 
3. Вид на процедурата:
ОТКРИТ КОНКУРС, в съответствие с чл. 12, ал. 1, във връзка с чл.15 и следв. от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
4. Срок на изпълнение:
Сроковете за изпълнение на възложената дейност с предмет: „Механизирана почвоподготовка в отдели 161 „5”, 162 „б”, 163 „б”, 163 „ж”, 163 „1” и направа на ръчна почвоподготовка в отдели 163 „5” и 165 „н” за Обект ЛКД № 3/2017 на територията на ТП „ДГС Нова Загора” в горски територии – държавна собственост са посочени в таблица в т. 1 от настоящата заповед.
5. Място за изпълнение на поръчката:

В горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Нова Загора”, в Обект ЛКД № 3/2017, с отдели и подотдели, съгласно Техническото задание за съответния обект (приложено към конкурсните документи и проектодоговора, което е неразделна част от тях).

6. Технически изисквания:
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите изисквания за извършване на дейността по посочените дейности, които са определени от Възложителя като предмет на поръчката и са посочени в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата”, където са указани начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че притежава тези качества.
7. Правни и квалификационни изисквания към кандидатите:
7.1 Дейностите, предмет на възлагането на дейността се извършва от физически лица и търговци, вписани в публичния регистър по чл. 235 и чл. 241 от ЗГ, притежаващи удостоверение за регистрация с право да извършват съответната дейност, по чл. 10, ал. 1 и ал.2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
7.2 Кандидатите да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон.

7.3 Кандидатите-търговци да са вписани в публичния регистър в ИАГ (по ред и при условия, съгласно чл. 242, ал. 1 и сл. от ЗГ) и да притежават Удостоверение за регистрация, по чл.235 и чл. 241 от ЗГ.

7.4 Кандидатите-търговци трябва да имат сключен трудов договор най-малко с едно лице, което е вписано в публичния регистър в ИАГ, съгласно чл. 242, ал. 1, т. 1 от ЗГ, като същото лице притежава Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 235 от ЗГ, с което се удостоверява, че лицето може да извършва дейността по лесовъдска практика за „планиране и организация на дейностите по залесяване”, съгласно чл. 233, ал. 1, т.1 от ЗГ или за тази дейност от лесовъдската практика, която търговецът ще извършва.

7.5 Кандидатът трябва да отговаря на определени изисквания, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.), които кандидата декларира, чрез декларации (по образец), както следва:
а) да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194-217, 219-260, 301-307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;
в) да не е в производство по ликвидация;
г) да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „ЮИДП” ДП, гр. Сливен и с директора на ТП „ДГС Нова Загора”;
д) да не е сключил договор с лице по чл. 21 от ЗПУКИ;
е) да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) да няма парични задължения към държавата и към  „ЮИДП” ДП, гр. Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
Забележка: изискванията по т. 7.5 се отнасят и за управителите, и членовете на управителните органи на кандидата. Същите изисквания са в сила и когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, а документите удостоверяващи наличието или липсата на посочените изисквания са на чужд език, се представят в официално заверен превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите и декларациите удостоверяващи посочените изисквания по т. 7.5 се представят в оригинал или като заверено копие, съгласно чл. 18, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
7.6 Кандидатът няма право да използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената услуга. Изискването по тази точка се поставя на основание правното основание в съответствие с чл. 13, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.), която разпоредба дава право на Възложителя да поставя ограничителни изисквания.

7.7 Всички изискуеми документи, които кандидатите трябва да приложат към своите предложения са посочени изчерпателно в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата”, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 9 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.). 

8. Начин на образуване на предлаганата цена:
8.1 Изпълнителят на дейностите по предмета на възлагането ще се определи от комисията, въз основа на критерия, предвид предложената от кандидатите НАЙ-НИСКА  ЦЕНА в „Ценовото предложение (оферта)” – по образец, приложено към конкурсните документи, за съответния Обект, съгласно чл. 15, ал. 9, т. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”  (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
8.2 Предложената от кандидата цената не трябва да бъде по-висока от цената посочена от Възложителя, общо за дейностите, предмет на възлагането за  Обект ЛКД № 3/2017, съгласно т. 1 от тази заповед.
9. Начин на плащане.
9.1.Възложителят заплаща на Изпълнителя в български левове възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол за действително извършен обем от услугата, срещу издадена от Изпълнителя  фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора. 
9.2.Данъкът върху добавената стойност (ДДС) ще се превежда по ДДС-сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно данъчните и счетоводните правни норми.
10. Срок на валидност на офертите:
10.1 Срокът за валидност на офертите, подадени от кандидатите се определя и кандидатите са обвързани с този срок до сключване на окончателните договори, в съответствие с чл. 20 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.), както следва: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето на офертите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска от класираните участници да удължат срока за валидност на офертите си до момента на сключване на договора. 

10.2 Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за възлагане на дейностите, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата, по предходната точка 10.1.
11. Кандидатът представя гаранция за участие, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение.
11.1 Размер, начин, място, форма, срок и условия за внасяне на гаранцията за участие в процедурата:
а) гаранцията за участие е абсолютна сума в размер на 3 % от общата стойност определена за извършване на дейностите от услугата в съответния Обект, която гаранция е в размер на  1340,00 лв. (хиляда триста и четиредесет лева), посочена в т. 1 от тази заповед и е определена, съгласно чл.9а, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.);
б) гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметка на Възложителя, съответно: „ЮИДП” ДП Сливен / ТП „ДГС Нова Загора” – IBAN: BG58STSA93000022420596, BIC: STSABGSF в Банка ДСК – клон Нова Загора;
в) съответният вносен документ (копие или оригинал) се прилага към комплекта от изискуми документи за участие в процедурата.

Крайният срок за внасяне на гаранцията за участие е до 16,30 часа на 15.08.2017 г.; 

г) възложителят освобождава или задържа гаранциите за участие в процедурата при условия и по ред, съгласно чл. 31 и чл. 32 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.) и са изчерпателно посочени в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите”.

Забележка: Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, съгласно чл. 31, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
11.2. Условия за внасяне, форма и размер на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на дейности от участника, определен за изпълнител на услугата:
а) гаранцията за изпълнение на услугата е абсолютна сума в размер на 3 % от общата стойност достигната след проведената процедура за извършване на дейностите – предмет в Обект № ЛКД 2/2017 и се определя, съгласно чл.9а, ал. 3, т.2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.);
Когато гаранцията за участие е равна на гаранцията за изпълнение, то тя се трансформира в гаранция за изпълнение.
б) гаранцията за изпълнение се представя преди сключването на договора за възлагане на дейности и е безусловна предпоставка за това събитие, съгласно чл. 35, ал. 5, т. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).;
в) гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
1. парична сума, внесена по сметка на Възложителя, съгласно т. 11.1, б. „б” от тази заповед;

2. банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя. 

Когато, гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, същата трябва да е учредена в полза на ТП „ДГС Нова Загора”, безусловна и неотменяема в оригинал, издадена от български банки. Тя се представя в оригинал при сключване на договора за възлагане на дейности.
Когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от Възложителя,  в съответствие с чл. 9а, ал. 5 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.);

г) изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение;
д) условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на дейности, съгласно чл. 33 ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.), и са изчерпателно посочени в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата”.
12. Критерий за оценка на офертите:
НАЙ-НИСКА предложена цена за изпълнение на възложените дейности по предмета за Обект ЛКД № 3/2017, съгласно чл. 15, ал. 9, т. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
В случай, че двама или повече кандидати са с еднакви резултати / една и съща предложена цена /, класирането между тях се извършва чрез жребий, в съответствие с чл.22, ал.11, т.1 от Наредбата.
13. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на конкурсните документи за участие: в съответствие с чл.15, ал.4, т.11, 12 и 13 и във вр. с  чл. 9в, ал.2 от Наредбата е както следва:

а) комплект от конкурсните документи се получава от деловодството на ТП „ДГС Нова Загора”, гр. Нова Загора, всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,30 ч., с краен срок за закупуването им до 16,30 ч. на  15.08.2017 г., срещу заплащане на цена от 5,00 (пет лева) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на ТП „ДГС Нова Загора”;

б) В съответствие с чл.9 в, ал.1 от Наредбата, документацията за провеждане на процедурата се публикува на интернет страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: dgsnovazagora@uidp-sliven.com, едновременно с публикуване на заповедта за провеждането на процедурата.
в) В съответствие с чл.9 в, ал.2 от Наредбата, кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от посочената в б. ”б” интернет страница на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, безплатно. 

г) до 3 дни преди изтичането на срока за подаване на Предложенията (офертите) лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по конкурсните документи за участие. В срок един ден от постъпване на искането Възложителят публикува разяснението на съответната интернет страница на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: dgsnovazagora@uidp-sliven.com, без да посочва лицето, направило искането, съгласно чл. 16, ал. 8 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
14. Място, условия и срок за подаване на офертите:
а) Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител, съгласно чл. 19, ал. 1, изречение първо от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”(обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
Върху плика се посочва името на кандидата, № на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
В надписания плик се поставят документите, съгласно изискванията, посочени в настоящата заповед и в условията за участие, в съответствие с чл.18 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.), като в  надписания плик с документите се поставя и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, върху който се записват наименованието на кандидата и обекта, за който той подава оферта. Пликът „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на кандидата.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите оферти след изтичане на крайния срок за получаване или са поставени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във  входящ регистър по образец.

б) Кандидатите за участие в открития конкурс могат да представят своите оферти в деловодството на ТП „ДГС Нова Загора”, при условия и по ред определени и посочени в конкурсните условия – всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,30 ч., с краен срок за подаването им до 16,30 ч. на 15.08.2017 г.
в) при приемане (входиране) на офертите върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването, и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.
г) при изготвяне на своите оферти всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само една оферта, съответно за един Обект, в съответствие с чл. 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.);
д) не се допуска едновременно извършване на една и съща дейност в един подотдел от двама и повече изпълнители, съгласно чл. 13, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” ((обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
Забележка: Условията и начина за окомплектоване на офертата, като цяло, както и прилагането на всички изискуеми документи са посочени изчерпателно в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата”.
15. Време, начин, срок и условия за оглед на обекта:

а) всеки работен ден от 08,30 ч. до 16,30 ч., след публикуване на документацията за провеждане на процедурата на интернет страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: dgsnovazagora@uidp-sliven.com, едновременно с публикуването на настоящата заповед на интернет страницата и с краен срок за извършване на огледа до 16,30 ч. на 15.08.2017 г., след като кандидата представи документ за закупен комплект от конкурсни документи или представи изтеглени такива от интернет страницата на ТП „ДГС Нова Загора” и осигури за своя сметка превоз в присъствието на представител на ТП „ДГС Нова Загора”;
16. Време, място и час за провеждане на конкурса:

16.1 Възложителят назначава комисия за провеждане на конкурса, като определя нейния състав и резервни членове. 
а) Комисията се назначава със заповед от Възложителя след изтичането на срока за подаване на офертите, в съответствие с чл.21, ал.3 от Наредбата, в която се определя размера на възнаграждението за участие в комисията.
б) Срок за приключване работата на комисията – 3 работни дни от деня на отваряне на офертите.чл.21 ал.4 от Наредбата

в) Когато офертата на кандидат съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий за оценка е с 30 или повече на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията може да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване и определя срок за представянето й. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване на офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, посочени в чл.24, ал.4 от Наредбата.

г) Когато кандидатът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията не класира кандидата, на основание чл.24, ал.5 от Наредбата.
16.2 Действията по разглеждане на постъпилите предложения от участниците, оценката и класирането на офертите на допуснатите участници за Обекта, представлява самостоятелен оценъчен процес, само за съответния Обект, предложен от Възложителя, съгласно т. 1 от тази заповед:
а) Когато на обявената дата за провеждане на открития конкурс – 16.08.2017 г. от 10,00 ч., в административната сграда на ТП „ДГС Нова Загора”за Обекта има само една  подадена оферта от един кандидат, комисията я разглежда и в случай, че кандидатът отговаря на условията за допускане и предложението му е изготвено в съответствие с условията за провеждане на конкурса, той се обявява за ИЗПЪЛНИТЕЛ, спечелил обекта с валидно доказани факти и обстоятелства от заложените изисквания, когато предложената от него цена не е по-висока от началната цена обявена от Възложителя – в съответствие с чл.22, ал.12  във връзка с чл.15 ал.4 т.4 от Наредбата и във връзка с т.1 от Заповедта.

б) Комисията съставя Протокол за разглеждането, оценяването и класиране на кандидатите, който се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на открития конкурс в  съответствие с чл.22 ал.13 от Наредбата.
Заседанията на комисията до изготвянето на протокола са публични, в съответствие с чл.22, ал.14 от Наредбата. При провеждане на открития конкурс задължително участват (присъстват) кандидатите или техните упълномощени представители, които представят документ за самоличност, съгласно чл. 15, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).

16.3 Комисията извършва оценка за редовно и валидно представяне (входиране) на офертите от кандидатите и ги определя, като участници в процедурата (допуска ги до същинско участие на конкурса), само когато – същите са окомлектовали своите оферти, според законовите изисквания и тези посочени в конкурсните условия; - попълнят и приложат всички изискуеми документи, и представят в ТП „ДГС Нова Загора” своите оферти в срокове, съгласно т. 14, б. „б” и „в” от тази заповед

а) класирането на участниците при провеждане на конкурса се определя въз основа на чл. 15, ал. 9, т. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.), по критерий, съгласно т. 12 от тази заповед, но само ако отговарят на задължителните минимални изискваня за наличие на транспортно-техническо оборудване и професионално-квалификационни изисвания на заетите за работа лица.

Цените за Обекта са посочени в „Ценово предложение” (образец № 2, приложен към тръжните документи);

б) ценовите предложения се класират в низходящ ред, според предложената от участника цена, за Обекта.
в) в случай, че двама или повече кандидати са с еднакви резултати / една и съща предложена цена /, класирането между тях се извършва чрез жребий. 
16.4. Условията, реда и начина ,по които комисията ще разгледа и оцени подадените предложения (оферти), класирането на участниците в процедурата, както и обстоятелствата, при които определен кандидат се отстранява, са посочени с всички последователни действия и необходими обстоятелства в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата”:

а) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, който се предава на Възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на открития конкурс, съгласно чл. 22, ал. 13 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 96 от 02.12.2016 г);
б) Процедурата завършва със заповед на възложителя за определяне на изпълнител, или за прекратяване открития конкурс с мотивирана заповед, на основание чл.24 от [image: image3.jpg]Hapeabara, aKko ca HAMIe YCA0BISTA 30 NPEKPATsBANE M0 41,24 01 Hapenta sa yorosista i
Pejia 32 BE3MAAHE H3MBIHEHHETO Ha ACHHOCTH B FOPCKHTE TEPHTOPHH — ILpKaBHA H OGLIMHCKA
COGCTBEHOCT, 1 32 NOMIIBAHETO HA ABPBECHHA H HCABPBECHH TOPCKH TPORYKTH” (06w, 6 JIB, Gp. 96
om 06.12.2011 2., nocreono usm. B 6p.96 om 02.12.2016 200.).

B 3 — anemen cpok OT MOAywaBaHe Ha NPOTOKOJA HA KOMHCHATA BEATOKHTEnsT ro
VTBLpAIABA, H31a6A ATIOBEATA 34 KAACHPAHE HA KAHMIATHTE H ONpele/ste Ha HanuimuTen, wm
TIPEKpATABAHE HA NPOLIEYPATA.

anoenra 1o 1.16.4., ,.6” ce CHOBINABA Ha IAHHTEpeCYBAMITE THIA MO pera HA 41, 61 oT
Aavmmnerparusno-npouecyauus kotexe /AIK/, Kato emHoBpeMenno ce nyGnHKysa na
nnrepuer crpanmmara ta Buytoxurens JOMIIT /T — CAusen n na HHTCpHET CTPANMLATA Ha
TT1, ABPAKABHO I'OPCKO CTOIAHCTBO - HOBA 3ATOPA™, B cvotsercrsie ¢ i 23, aa.
2 o witnpanara Hapeada;

) 3aN0BEATA 10 IPEAXOIHATE T. 67 OT TA3M 3ANOBE, MOKE 7 Ce 00KAABA MO Pera Ha
AIIK, karo sanoseuite creasa 1a Gbaar cboGpaseni ¢ M3HCKBaHUATA Ha 4. 34, a1.2 m aa3 or
Hapei6a 3a yC108MATa 1 Peia 38 Bb37Arane HINBIHEHHETO HA ACHHOCTH B FOPCKHTE TePHTODHH —
ALKABHA 1 OGUIMHCKA COBCTBRHOCT, i 3 MOT3BAHETO HA LPBECHHA H HEBPBECHH FOPCKH
npoaykru” (o6u. 6 1B, 6p. 96 om 06.1. 11 2., nocredno usm. 1B 6p.96 om 02.12.2016 200.,

17. Hactosuiara sanosen 3a OTKpUBAHe HA NPOLEAYPA 3a OMpETENAHE Ha M3THIHHTEN 3
BLATArAHE WIMBIHEHHETO HA AHHOCTH B TOPCKH TEDHTODHH — THPKaBHA COOCTBEHOCT,
JAILTKHTEINO 1 ce myBamKyBa wa unrepier crpammuara na TI1 JITC Hosa 3aropa”, na
wnrepuer erpanmuara sa JOWIIT" /T, rp. CAMBeH, KAKTO H A2 €6 NOCTABH HA BIAHO MICTO B
crpazata na TI,JICC — Hosa 3aropa” — ¢ axpec: rp. Hosa 3aropa, ya."Ilerko Enes” No 73,
Hait-\a1Ko 15 JHH Mpean KpaiiiiA CPOK 3a HoAaBaNe Ha ofepTHTE.

18, Komue OT 3anoseata a ce NPHAOKH KbM KOHKYDCHHTE JOKYMEHTH 3 yuacTHe B
NIPOLEAYPATA, HAPA ¢ APYFHTE AOKYMCHTIE  OOpA3ILi.

19. KOHTDOA 110 W3Mb1HEHHe Ha 3AMI0BE/Ta BLANAIaM Ha 3am. aupektopa npi TTT,JI'C Hosa
3aropa” - wk. Bronera Tenesa,

20. 3a xowrraxti ¢ TIT JITC Hosa 3aropa”™

TTuye 3a koumaxm: 3ax. oupexmop wiok. - Buoema Teneea
Teneqpon: 0886 177 388
En. nowa: dgsnovazagora@uidp:

liven.ce

W
aueeniero
XPAHITE R
O

%
S





УСЛОВИЯ 
за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане изпълнението на дейности по чл. 10, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.) с предмет: „Механизирана почвоподготовка в отдели 161 „5”, 162 „б”, 163 „б”, 163 „ж”, 163 „1” и направа на ръчна почвоподготовка в отдели 163 „5” и 165 „н”  за Обект ЛКД № 3/2017 на територията на ТП „ДГС Нова Загора” в горски територии – държавна собственост 
ЗАБЕЛЕЖКА: Възлагане изпълнението на дейностите по предмета, посредством извършване на услуга, се осъществява по реда на процедура „Открит конкурс”, съгласно „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” ” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.), която ще се нарича в този текс за краткост, само „Наредбата за дейностите в горите” ” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.), или „Наредбата”. 
І. РАЗДЕЛ: ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС
            1. Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейности в горските територии – държавна собственост с предмет „Механизирана почвоподготовка в отдели 161 „5”, 162 „б”, 163 „б”, 163 „ж”, 163 „1” и направа на ръчна почвоподготовка в отдели 163 „5” и 165 „н”  за Обект ЛКД № 3/2017 на територията на ТП „ДГС Нова Загора” в горски територии – държавна собственост 
2. Възлагането и извършването на дейностите по т. 1 от тези условия, които са предмет на възложената услуга, ще се извършват за всяка дейност на Обекта, съгласно техническото задание към Обекта, както следва:
	Отдел, подотдел
	Площ, дка
	Количество 
	Стойност, лв.


	Срок за изпълнение

	V. Механизирана почвоподготовка

	5. Механизирано почистване на площи и сечища от храсти, издънки, тръни, къпини и др., чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси

	161 „5”
	9
	9
	957,05
	15.12.2017 г.

	162 „б”
	138
	138
	14674,71
	15.12.2017 г.

	163 „б”
	3
	3
	319,02
	15.12.2017 г.

	163 ‘ж”
	27
	27
	2871,14
	15.12.2017 г.

	163 „1”
	86
	86
	9145,11
	15.12.2017 г.

	Общо
	263
	263
	27967,02
	15.12.2017 г.

	6. Продълбочаване на тераси с ширина 70 см – продълбочаване с коренител

	161 „5”
	9
	2,52
	379,24
	15.12.2017 г.

	162 „б”
	138
	38,64
	5814,96
	15.12.2017 г.

	163 „б”
	3
	0,84
	126,41
	15.12.2017 г.

	163 ‘ж”
	27
	7,56
	1137,71
	15.12.2017 г.

	163 „1”
	86
	24,08
	3623,82
	15.12.2017 г.

	Общо
	263
	73,64
	11082,14
	15.12.2017 г.

	Общо механизирана почвоподготовка
	39049,16
	

	VI. Ръчна почвоподготовка

	7. Почистване на площи и сечища от храсти, издънки, тръни, къпини и др. чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси

	163 „5”
	33
	33
	2426,98
	15.12.2017 г.

	165 „н”
	7
	7
	514,81
	15.12.2017 г.

	Общо
	40
	40
	2941,79
	15.12.2017 г.

	8. Изгаряне на събраната вършина в сечището или извън него

	163 „5”
	33
	33
	685,62
	15.12.2017 г.

	165 „н”
	7
	7
	145,43
	15.12.2017 г.

	Общо
	40
	40
	831,06
	15.12.2017 г.

	9. Направа на площадки с ръчни инструменти 30/30/15

	163 „5”
	33
	115,5
	1576,78
	15.12.2017 г.

	165 „н”
	7
	24,5
	334,47
	15.12.2017 г.

	Общо
	40
	140
	1911,25
	15.12.2017 г.

	Общо ръчна почвоподготовка
	5684,10
	

	ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА ЗА ОБЕКТ ЛКД № 3/2017
	44733,25
	15.12.2017 г.

	
	
	


II. РАЗДЕЛ: ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС.

3. Откритият конкурс ще се проведе, както следва:

  3.1.Открития конкурс ще се проведе на 16.08.2017 г. от 10,00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Нова Загора”.
3.2. Когато за един Обект има само една редовно подадена оферта от един кандидат, с валидно доказани факти и обстоятелства от заложените изисквания, комисията разглежда същата и в случай, че кандидатът отговаря на условията за допускане и предложението му е изготвено в съответствие с условията за провеждане на конкурса, той се обявява за спечелил обекта, то участникът се определя за изпълнител за Обекта, когато предложената от него цена не е по-висока от началната цена обявена от Възложителя.
 III. РАЗДЕЛ: НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ОБЕКТИТЕ.

4. Началната обща цена за извършване на дейностите за всеки един Обект, над която кандидатите не могат да правят предложения е тази, която е посочена в т. 2 от тези условия.

Общата цена за Обект ЛКД № 3/2017 е 44733,25 лв. (четиредесет и четири хиляди седемстотин тридесет итри лв. и двадесет и пет ст.)  без ДДС.

ІV. РАЗДЕЛ: ВРЕМЕ, НАЧИН И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОГЛЕД НА ОБЕКТА.

5. Оглед на съответния Обект може да се извърши при условия и във време, както следва:

5.1 Огледът на обектите, предмет на открития конкурс ще се извършва – всеки работен ден от 08,30 часа до 16,30 часа, с краен срок за извършване на огледа – 16,30 часа на 15.08.2017 г., след като кандидатът представи документ за закупен комплект от конкурсни документи или изтеглени такива безплатно от интернет страницата  и осигури за своя сметка превоз в присъствието на представител на ТП „ДГС Нова Загора”, както и други разходи, свързани с огледа на обекта, ако са необходими такива. 
V. РАЗДЕЛ: РАЗМЕР, НАЧИН, МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.

6. Кандидатът представя гаранция за участие, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение.
6.1 Размер, начин, място, срок и условия за внасяне на гаранцията за участие в процедурата.

а) Гаранцията за участие е абсолютна сума в размер на 3 % от общата стойност определена за извършване на дейностите от услугата за Обекта, посочена в т. 2 от тези условия и е определена съгласно чл.9а, ал. 2 от „Наредбата за дейностите в горите” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).

б) Гаранцията за участие е в размер на 1340,00 лв. (хиляда триста и четиредесет лева) се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметка на Възложителя, съответно: ТП ДГС Нова Загора – IBAN: BG58STSA93000022420596, BIC: STSABGSF в Банка ДСК – клон Нова Загора.
(в) Съответният вносен документ (копие или оригинал) се прилага към комплекта от изискуми документи за участие в процедурата.

Крайният срок за внасяне на гаранцията за участие е до 16,30 часа на 15.08.2017 г.;

6.1.1 Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
а) отстранените кандидати и на участниците, които не са класирани на първо или второ място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на възложителя за определяне на изпълнител;
б) класираните на първо и на второ място – след сключването на договора за възлагане на дейности.

6.1.2 Възложителят задържа гаранциите за участие, когато кандидат в процедурата:

а) оттегля предложението си (офертата) след изтичането на срока за подаването й;
б) обжалва заповедта на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора с влязло в сила решение;
в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за възлагане на дейностите – предмет на услугата.
6.1.3 При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.
6.1.4 Възложителят освобождава гаранциите по т. 6.1.1, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6.2 Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на дейности от участника, определен за изпълнител на услугата:
а) Гаранцията за изпълнение на услугата е абсолютна сума в размер на 3 % от общата стойност достигната след проведената процедура за възлагане изпълнението на дейностите от услугата в съответния Обект, и се определя в съответствие с чл.9а, ал. 3, т.2, от „Наредбата за дейностите в горите” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).

б) Гаранцията за изпълнение се представя преди сключването на договора за възлагане на дейности и е безусловна предпоставка за сключване на договора, в съответствие с чл. 35, ал. 5, т. 1 от „Наредбата за дейностите в горите” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
в) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
1. парична сума, внесена по сметка на възложителя, съгласно т. 6.1 б. „б” от тези условия;
2. банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя.
Когато, гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, учредена в полза на ТП „ДГС Нова Загора”, безусловна и неотменяема в оригинал, издадена от български банки, тя се представя в оригинал при сключване на договора за възлагане на дейности.

Когато кандидатът представя банкова гаранция, трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след изрично писмено известие от Възложителя, в съответствие с чл. 9а, ал. 5 от „Наредбата за дейностите в горите” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
г) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
6.2.1 Условията и сроковете за освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на дейности, в съответствие с чл. 33, ал.1, предл. „първо” от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.) и освобождаването се извършва в срок от 10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с Приемателно-предавателни протоколи за обекта.
6.2.2. Условията и сроковете за заддържане на гаранцията за изпълнение, както и за заплащане на неустойки се в съответствие с чл.33, ал.2 от Наредбата. се уреждат в договора.

VІ. РАЗДЕЛ: ПРАВНИ, ТРАНСПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ И 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

             7. Кандидатите, които участват в процедурата за Обект ЛКД № 3/2017 на територията на ТП „ДГС Нова Загора” в горски територии – държавна собственост, за да бъдат допуснати до участие в открития конкурс, трябва да отговарят на показатели за минимално транспортно-техническо оборудване и професионално-квалификационни изисвания на заетите за работа лица, както следва:
7.1 Кандидатите да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон;

7.2 Кандидатите-търговци да са вписани в публичния регистър в ИАГ (по ред и при условия, съгласно чл. 242, ал. 1 и сл. от ЗГ) и да притежават Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 241 от ЗГ;

7.3 Кандидатите-търговци трябва да имат сключен трудов договор най-малко с едно лице, което е вписано в публичния регистър в ИАГ, съгласно чл. 242, ал. 1, т. 1 от ЗГ, като същото лице притежава Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 235 от ЗГ, което удостоверява, че лицето може да извършва дейност по лесовъдска практика за  „Планиране и организация на дейностите по залесяване”, съгласно чл. 233, ал. 1, т. 1 от ЗГ.
7.4 Кандидатът трябва да декларира, че не е осъден с влязла в сила присъда, (освен ако са реабилитиран), за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК;

б) подкуп по чл. 301-307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК;

7.5 Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по обявяване в несъстоятелност.
7.6 Да не е в производство по ликвидация или да се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

7.7 Да не е лишен от правото да осъществява търговска дейност.

7.8 Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „ЮИДП” ДП гр. Сливен и на ТП „ДГС Нова Загора”;
7.9 Да не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
7.10 Да няма парични задължения към държавата и към „ЮИДП” ДП гр. Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
7.11 Кандидатът трябва да разполага с минимум един брой трактор и необходимия инвентар за механизирана направа на тераси.
7.12 Да има сключен договор с минимум едно правоспособно лице за управление на трактор.
7.13. Да притежава технически възможности за извършване на дейността: направа на ръчна почвоподготовка за Обект ЛКД № 3/2017 на територията на ТП „ДГС Нова Загора” в горски територии.
7.14 Да притежава минимално определените показатели от човешки ресурс, като удостовери, че има най-малко десет (10) наети работника, по трудов или граждански договор.
 Трудовите и гражданските договори  могат да бъдат и срочни или за извършване на точно определена работа.
8. Изискванията от т. 7.4 до т. 7.10 от тези условия, се отнасят и за управителите и членовете на управителните органи на кандидата, съгласно чл. 18, ал. 3 от „Наредбата за дейностите в горите” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).

8.1 Когато кандидатът в открития конкурс е обединение, което не е юридическо лице, документите от т. 7.4 до т. 7.10 от тези условия, се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредбата.

8.2 Когато кандидатът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите от т. 7.4 до т. 7.10 от тези условия, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 18, ал. 5 от Нредбата.
9. Обстоятелствата от т. 7.4 до т. 7.10 се доказват с декларации по образец, приложени към конкурсната документация, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 от „Наредбата за дейностите в горите” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
10. Обстоятелствата по т. 7.11 се доказват със заверени от кандидатите копия от документ за собственост, свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, талон за технически прегледи на земеделска и горска техника. Ако кандидатите участват с наета техника, те трябва да представят и заверено копие от договора за наем, като наетата техника също е преминала през посочените контролно-технически прегледи,което се удостоверява с копие на талоните за извършени технически прегледи.
11. Обстоятелствата по т. 7.12 и т. 7.13 се доказват със заверени от кандидатите копие от документи/документация за закупуване (фактура или заверен балансов отчет с фигуриращи активи).

Ако кандидатите участват с наета техника, те трябва да представят и заверено копие от договора за наем.

12. Обстоятелствата по т. 7.14 се доказват със заверени от кандидатите копия от договори и справка за регистрацията им в НАП за сключените трудови договори.

13. Кандидатът няма право да използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената услуга. Изискването по тази точка се поставя на основание чл. 13, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.), която разпоредба дава право на Възложителя да поставя ограничителни изисквания.

VІІ. РАЗДЕЛ: НЕОБХОДИМИ (ИЗИСКУЕМИ) ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА – ВСЯКА ОФЕРТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:
14. За да бъдат допуснати до участие в открития конкурс, кандидатите трябва да представят следните документи:

14.1 Заявление за участие (образец);

1.Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидат в процедурата е чуждестранно лице;

2. за физическо лице - копие от документ за самоличност; 

3. декларация, че кандидатът:

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) не е в производство по ликвидация;

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ; 

д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител в процедурата е община, че кандидатът няма парични задължения и към съответната община, с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 235 или 241 ЗГ за съответната дейност.;

5. плик "Предлагана цена";

6. документ за внесена гаранция за участие в процедурата – гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7. доказателства, че кандидатът отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността, когато такива са определени в условията за провеждане на процедурата;

8. Подписан и подпечатан проект на договора от лицето, представляващо кандидата.

Когато кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се вписва в офертата.

Изискванията по т.3 се отнасят за управителите на кандидата или за лицата, овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца.
9. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата;
10. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

11.Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по ал. 1, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. 

12. Документите от т.3 до т.4 се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.
Кандидатът няма право да използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената услуга. Изискването по тази точка се поставя на основание правното предписание на чл. 13, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.), която разпоредба дава право на Възложителя да поставя ограничителни изисквания.
14.2.Доказателства за търговска репутация или декларация (образец № 4), че кандидата не е извършвал дейности по чл.10, ал.1, т. 6, т.7 и т.9 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
ЗАБЕЛЕЖКА: “Доказателства за търговска репутация на кандидата” е документ, издаден от ДГС/ДЛС/Община, в чийто териториален обхват на дейност, кандидатът е извършвал дейности по предмета на открития конкурс, обявен със заповедта на директора на ТП „ДГС Нова Загора”;
14.3. Нотариално заверени пълномощни на лицата, упълномощени да представляват търговците;

14.4.  Конкурсна документация (копие или оригинал) – закупена или изтеглена от интернет страницата на ТП „ДГС Нова Загора”.
14.5. Приложени документи, относно техническите възможности на кандидата, доказани по реда и по начина посочени в заповедта за откриване на открития конкурс и конкурсната документация.
14.6. Декларация за коректност (образец № 5);

14.7. Списък на представените от кандидата документи и подписан от него.

15. Документите се представят в оригинал, или като заверено от кандидата копие. Списъкът на документите се прилага към останалите документи при подаване на предложението (офертата). 
16. Непредставянето на някой от горепосочените документи или установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за отстраняване от участие в конкурса. Оригиналът на нотариално завереното пълномощно се показва на комисията, при поискване от нейна страна, в деня на процедурата.
17. Когато кандидатът за участие в конкурса представи копие от прилаганите документи, той трябва да е положил своя подпис и печат върху тях, под текст „вярно с оригинала” и да има готовност да представи оригиналите на комисията за сравнение.

18. Разноските по изготвяне на офертата е за сметка на кандидата. Държавното горско стопанство не заплаща тези разноски, независимо от изхода на открития конкурс за кандидата.

19. Представените предложения (оферти) ведно с документите към тях не се връщат на кандидата.

VIII. РАЗДЕЛ: МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ. ЦЕНА И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ.

20. Комплект от конкурстните документи се получава от деловодството на ТП „ДГС Нова Загора”, гр. Нова Загора, всеки работен ден от 8,30 часа до 16,30 часа с краен срок за закупуването им до 16,30 часа на 15.08.2017 г., срещу заплащане на цена от 5,00 лв. (пет лева), без ДДС, която се внася в брой в касата на ТП „ДГС Нова Загора”
IX. РАЗДЕЛ: МЯСТО, УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА (ОФЕРТИТЕ).
22. Кандидатите могат да подават своите предложения (оферти) в деловодството на стопанството, като по този начин се регистрират за участие в конкурса, както следва:

22.1 Кандидатите или упълномощени техни представители, за да участват в процедурата, подават своите предложения (оферти) с комплект изискуеми документи в запечатан непрозрачен плик (голям плик) в ТП „ДГС Нова Загора”, както следва:

– всеки работен ден от 08,30 часа до 16,30 часа, с краен срок за подаване на предложенията (офертите) за участие до 16,30 часа на 15.03.2017 г..;

X. РАЗДЕЛ: НАЧИН НА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА (ОФЕРТИТЕ).
23. При изготвяне на своето предложение (оферта) всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

23.1 До изтичането на срока за подаване на предложения (оферти), всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
23.2 Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само едно предложение (оферта), само за един Обект.
24. Върху плика (големия плик) по т. 23.1 кандидатът посочва своето име, номера на Обекта, за който той желае да участва, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс или електронен адрес.

25. В плика по предходната т. 24 се поставят освен изискваните от Възложителя документи, съгласно чл. 18 от Наредбата, така също отделен запечатан непрозрачен плик (малък плик) с надпис „Предлагана цена“.
а) В големия плик се поставят всички изискуеми документи, съгласно т. 14 от тези конкурсни условия.

б) Пликът „Предлагана цена“ съдържа само попълненото и подписано ценово предложение на кандидата, което е по образец № 2, приложено към комплекта от конкурсни документи.
26. При приемане (входиране) на предложението (офертата) върху големия плик се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването.
27. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите предложенията (офертите) им, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходната т. 26.

28. Предложенията (офертите) могат да се представят и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай кандидатът е длъжен да представи на Възложителя всички документи, които не са в електронен вид по реда и изискванията на т. 26 от тези условия, преди изтичането на срока за получаване на предложенията (офертите).

29. Документите за участие в открития конкурс се публикуват на интернет страницата на ТП „ДГС Нова Загора”, както и на интернет страницата на „ЮИДП” ДП гр. Сливен, съгласно чл. 53, ал. 1 от „Наредбата за дейностите в горите” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
а) До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документите за участие. В срок един ден от постъпване на искането ТП „ДГС Нова Загора” публикува разяснението на съответната интернет страница по предходната т. 29, без да посочва лицето, направило искането, съгласно                   чл. 16, ал. 8 от „Наредбата за дейностите в горите” (обн. в ДВ, бр. 96 (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
XI. РАЗДЕЛ: КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТИ).
30. Критерий за оценка на предложенията:
30.1 Възложителят прилага показателя за оценка – НАЙ-НИСКА предложена ЦЕНА за изпълнение на възложените дейности съответния Обект, съгласно чл. 15, ал. 9, т. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.).
30.2 Предложената от кандидата цената не трябва да бъде по-висока от цената посочена от Възложителя.

30.3 Класирането на участниците в открития конкурс се основава на критерия по                т. 30.1 от тази заповед, и се осъществява само, когато постъпилите оферти отговарят на задължителните минимални изискваня за наличие на транспортно-техническо оборудване и професионално-квалификационни изисвания на заетите за работа лица.

ХII. РАЗДЕЛ: ВРЕМЕ, МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА (ОФЕРТИТЕ).
31. За провеждане на открития конкурс Възложителя назначава комисия, като определя нейния състав и резервни членове.

31.1 Комисията се състои от нечетен брой членове – най – малко пет члена.

31.2 Комисията се назначава със заповед от възложителя след изтичането на срока за подаване на офертите.

31.3 Възложителя определя срок за приключване работата на комисията. Този срок не може да е по-дълъг от три работни дни.
31.4 Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член,  Възложителя издава заповед за определяне на нов член.
31.5 Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
31.6 Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите/участниците, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението (офертата) на кандидата/участника.
32. При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени представители, които представят документ за самоличност.

33. Комисията започва работа след получаване пликовете. Председателят обявява откриването на процедурата и проверява дали са изпълнени условията за провеждането й.

а) пликът с „Предлагана цена” (офертите за цена) се подписва най-малко от трима членове на комисията.

33.1 Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните упълномощени представители. Когато при започване на процедурата не присъства представител на някой от кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, без да отваря плика с предложението (офертата) му.
33.2 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени и окомплектовани, съгласно изискванията на РАЗДЕЛ VIІ и РАЗДЕЛ X от тези конкурсни условия.
33.3 Комисията проверява наличието на всички изискуеми документи по т. 14 на кандидатите.
33.4 Комисията отстранява от участие в конкурса кандидат:

а) който не е представил някой от изискуемите документи по т. 14;
б) за когото са налице обстоятелства по т. 7.4 до т. 7.10 от тези условия;
в) който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;
г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията за окомплектоване на офертата посочени в т. 25 и т. 26 от тези условия.
33.5 Участниците, класирани на първо и второ място, са длъжни от момента на попълване на декларациите по т. 14 до сключването на договора за възлагане на дейностите да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства.
33.6 Не се отваря пликът с надпис „Предлагана цена“ на участник, който е отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.
33.7 Предложения, подадени в плик „Предлагана цена“, които не отговарят на предварително обявените изисквания, не участват в класирането.
33.8 Комисията класира кандидатите съгласно резултатите от оценката по критериите, посочени в РАЗДЕЛ XI от тези конкурсни условия.
33.9 В случай че двама или повече участници са с еднакви резултати, комисията отбелязва това обстоятелство в протокола и само между тези участници за съответния Обект в тяхно присъствие комисията извършва класиране посредством жребий. Посредством жребий се определя класирането на участниците с еднакви резултати, когато не са класирани на първо място.

33.10 Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, който се предава на Възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на открития конкурс. Заседанията на комисията до изготвянето на протокола са публични.
33.11 Процедурата по провеждането на конкурса завършва със заповед на Възложителя, за:
а) определяне на участника спечелил открития конкурс – ИЗПЪЛНИТЕЛ за съответния Обект, или
б) прекратяване на процедурата.
33.12 В 3-дневен срок от получаване на протокола на комисията Възложителят го утвърждава, издава заповедта по предходната т. 33.11, съобщава я на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и я публикува на интернет страницата си. Заповедта по т. 33.11 се публикува и на интернет страницата на „ЮИДП” ДП гр. Сливен, съгласно чл. 23, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.)
XIІI. РАЗДЕЛ: РАЗНОСКИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТИЯ КОНКУРС.

34. Всеки кандидат/участник поема всички разноски по участието си в открития конкурс. ТП „ДГС Нова Загора” не заплаща тези разходи, независимо от изхода на търга.
Подадените документи не се връщат на кандидатите/участниците.

XIV. РАЗДЕЛ: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС.

35. Възложителят прекратява открития конкурс с мотивирана заповед по чл.24 от Наредбата, когато:

а) не е подадено нито една оферта; 
б) офертите, подадени от кандидатите, не отговарят на изискванията и условията на Възложителя;
в) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
г) отпадне необходимостта от провеждане на открития конкурс в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на дейностите по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
д) са установени нарушения при откриването и провеждането на открития конкурс, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
е) определеният за спечелил открития конкурс не представи някои от документите по декларираните обстоятелства от т. 7.4 до т. 7.10, с изключение на тези по т. 7.8 от настоящите конкурсни условия;
ж) определеният за спечелил конкурса не представи гаранция за изпълнение по договора.
36. Възложителят може да открие нова процедура – открит конкурс за същия Обект само когато първоначално обявения конкурс е прекратен и решението за прекратяването му не е обжалвано или ако е обжалвано и спорът е решен с влязло в сила решение.
XV. РАЗДЕЛ: УСЛОВИЯ И СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С УЧАСТНИКА ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГАТА.

37. Възложителят сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител на дейността.
37.1 В договора по предходната т. 37 се включват задължително всички предложения на участника направени в хода на проведения конкурс, въз основа на които е определен за изпълнител.
37.2 Договорът се сключва в 7-дневен срок от:
а) влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнителя по т. 33.11, б. „а” от тези условия.
б) съобщаване на заповедта за определяне на Изпълнител, когато е допуснато предварително изпълнение, в съответствие с чл.35, ал.3, т.2 от Наредбата.
37.3 При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор в срока по т. 38.2 Възложителят предлага сключването на договор на участника, класиран на второ място.
38. Възложителят сключва писмен договор за възлагане изпълнението на дейности  в горски територии с определения за изпълнител участник в открития конкурс, само когато участникът представи, в съответствие с чл.35, ал.5 от Наредбата следните документи:
38.1 Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите (НАП), че участникът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

а) Удостоверението по предходната точка трябва да е валидно към момента на подписване на договора. Валидността му е един (1) календарен месец;
38.2 Документ за внесена или учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора;

38.3 Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния кандидат, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран.;

39. Документите по предходната т. 38 следва да са валидни към датата на подписване на договора по т. 37 и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение.
40. Писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилитите промени в хода на изпълнение на дейността. 
41. Договор по т. 37 от тези условия не се сключва с участник, определен за изпълнител, в случай, че са налице основанията, посочени в чл.35, ал.8 от Наредбата, във връзка с т.38.1.- 40. от настоящите Условия за провеждане на открития конкурс.

41. Обстоятелствата, при които сключеният договор по т. 37 се прекратява, както реда и сроковете за това, се определят в самия договор.
42. За контакти с ТП „ДГС Нова Загора”:

Лице за контакт: зам. директор – инж. Виолета Тенева 

Teлефон: 0886 177 388
Ел. поща: dgsnovazagora@uidp-sliven.com
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       Образец № 1

До

Председателя на комисията за провеждане на процедура 
ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане  изпълнението на комплекса от дейности: 
„Механизирана почвоподготовка в отдели 161 „5”, 162 „б”, 163 „б”, 163 „ж”, 163 „1” и направа на ръчна почвоподготовка в отдели 163 „5” и 165 „н”  за Обект ЛКД № 3/2017 на територията на ТП „ДГС Нова Загора” в горски територии – държавна собственост
ЗАЯВЛЕНИЕ


От......................................................................................................ЕГН...............................
В качеството си на.............................................................на............................................................. вписан в Търговския регистър към АВ-гр . .........................., с ЕИК:.....................................със седалище и адрес на управление........................................................................................................
..............................................................................................................................................................., представлявано от ………………………………………………………………………………….,

В качеството на / управител, Изп. директор /……………………………………………………… 




Госпожо/Господин Председател,

Заявявам, че желая да участвам в процедура – ОТКРИТ КОНКУРС, за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна собственост, чрез извършване на комплекс от дейности: „Механизирана почвоподготовка в отдели 161 „5”, 162 „б”, 163 „б”, 163 „ж”, 163 „1” и направа на ръчна почвоподготовка в отдели 163 „5” и 165 „н”  за Обект ЛКД № 3/2017” на територията на ТП „ДГС Нова Загора” в горски територии – държавна собственост.
Запознат съм с условията за провеждане на процедурата и нямам възражения.
За обект №.....................

Дата........................







 уважение:...........................

гр./с........................







(подпис и печат)
Образец № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(поставя се в плик „Предлагана цена”)

Днес на………………………………2017 год.
Пълно наименование, седалище и адрес на управление на изпълнителя:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................представляван/о от ........................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
ЕГН.....................................адрес .........................................................................................................

с л.к. № ........................изд. на ..........................от ...........................................в качеството си на ................................................................................................................................................................
Правя следното ценово предложение :
1. За обект №……………........................................................................................................ 

При начална цена общо за обекта....................................................................................... (словом общо за обекта:........................................................................................................... ...........................................................................................................................................без ДДС.).

2.Предлагам цена общо за обекта...............................................................................словом (.............................................................................................................................................) без ДДС. 
3. Настоящата оферта важи за срок ……………………………………………………... 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
-Срок за приключване изпълнението на услугата,  предмет на открития конкурс е:…………………, или (ако се предлага друг срок, който е преди посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ):.................................... 

-Начин на плащане: съгласно посочения в проекто-договора.
Дата.........................
     



Кандидат:.....................................

гр................................



      
                   (име и подпис, печат)
                                                                                                           Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 18, ал.1, т.3 от

„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр.96 от 02.12.2016 год.)
Подписаният/ата:…………………………………………………………………………………….
С ЕГН
………………………….с л. к……………………………изд на…………………………от 

МВР…………………………., с адрес:…………………………………………………………..., в 

качеството си на……………………………………на…………………………………………….. 




 ………………………………………………………Със седалище и  адрес на  управление

………………………………………………………………………………………………………












ДЕКЛАРИРАМ:

а) не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) не съм обявен в несъстоятелност и не съм в производство по несъстоятелност;

в) не съм в производство по ликвидация;

г) не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ЮИДП Сливен и на ТП „ДГС Нова Загора”; 

д) не съм сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

е) не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност; 

ж) нямам парични задължения към държавата и към ЮИДП Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313  от НК за деклариране на неверни данни.

гр....................................                         ДЕКЛАРАТОР:........................................................

Дата:............................                                                         /.................................................../
                                                                                Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та/.......................................................................................................
ЕГН...................................................., притежаващ лична карта №......................................, изд. на ......................................г. от МВР гр................................., с постоянен  адрес:............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................., в качеството си  ............................................................................................................................. на фирма ..............................................................................................................................., с настоящата,
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Ръководената от мен фирма/ЕТ не е извършвала дейности по чл.10, ал.1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”(обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изм. ДВ бр. 96 от 02.12.2016 год.) с предмет на обявения открит конкурс от ТП „ДГС Нова Загора”, със Заповед № ОД–03-11/28.07.2017 г., на директора на ТП „ДГС Нова Загора”.
Дата........................





ДЕКЛАРАТОР:....................................
гр...............................





   (подпис на декларатора)
Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ


Долуподписаният/та/…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ЕГН……………………………….л.к. №………………………..изд.от……………………….

………………………на…………………………………………с адрес……………………… 

в качеството си на…………………………………………………………………на фирма….

……………………………………………………………………………………………………..

ДЕКЛАРИРАМ:


Ръководената от мен фирма е в състояние да извършва коректно, точни и в срок възлагането на дейностите в горски територии – държавна собственост, с предмет на открития конкурс: „Механизирана почвоподготовка в отдели 161 „5”, 162 „б”, 163 „б”, 163 „ж”, 163 „1” и направа на ръчна почвоподготовка в отдели 163 „5” и 165 „н”  за Обект ЛКД № 3/2017 на територията на ТП „ДГС Нова Загора” в горски територии – държавна собственост, обявен със Заповед ОД–03-11/28.07.2017 на директора на ТП „ДГС Нова Загора”.
Дата........................





ДЕКЛАРАТОР:....................................
гр...............................





   (подпис на декларатора)
  Образец № 6
С  П  И  С  Ъ  К
от приложени документи за участие в процедура ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане изпълнението на комплекс от дейности от горска територия – държавна собственост, както следва: „Механизирана почвоподготовка в отдели 161 „5”, 162 „б”, 163 „б”, 163 „ж”, 163 „1” и направа на ръчна почвоподготовка в отдели 163 „5” и 165 „н”  за Обект ЛКД № 3/2017 на територията на ТП „ДГС Нова Загора” в горски територии – държавна собственост, обявен със Заповед № ОД–03-11/28.07.2017 г. на директора на ТП „ДГС Нова Загора”
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                                                                                          Подпис и печат:..................................
СЪГЛАСУВАЛ,




УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМ. ДИРЕКТОР:




ДИРЕКТОР ТП „ДГС НОВА ЗАГОРА” :

(инж. Виолета Тенева)





                   (инж. Ганчо Петров)

ПРИЕМАТЕЛНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес, …………2017 год. в гр. Нова Загора, на основание раздел ІІ „Права и задължения на възложителя” от Договор №………../…………….между Възложителя – ТП „ДГС Нова Загора” и Изпълнителя …………………, подписаните:

I. Представители  на  Възложителя – ТП  „ДГС Нова Загора”:

1........................................................................................   – Началник ГСУ
2.......................................................................................... – горски стражар 
И

II. Представители  на  Изпълнителя – фирма  ................................., 

1........................................................................................   – Управител на фирмата

2........................................................................................ лицензиран  лесовъд на фирмата, вписан  в регистъра на ИАГ с Удостоверение № …...........………/…………….г. 

съставихме приемателно – предавателния протокол за следното:

1. Възложителят предава на Изпълнителя Обект ЛКД № 3/2017 – в отдел/подотдел …………………………………………………........, в който ще се осъществява възложената дейност:…………………………………………………, във вид който позволява нейното безпрепядствено изпълнение;

2. Възложителят предоставя на Изпълнителя в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скица на обекта с нанесени граници на подотдели и др.), съгласно действащата нормативна уредба;

3. Възложителят предоставя на Изпълнителя горските пътища в горски територии – държавна собственост, осигуряващи достъп до обетка в проходимо състояние;

4. Изпълнителят да постави информационни табели по образец в насажденията, в които ще се извършват дейности на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; 
5. Изпълнителят да спазва стриктно други изисквания на Закона за горите и други актове, регламентиращи опазването и стопанисването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите и Закона за безопасни условия на труд.

Настоящия Протокол  се състави в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част към  договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ





ИЗПЪЛНИТЕЛ фирма  .................

За ТП „ДГС Нова Загора”










Управител: ………....………………       

Началник ГСУ: …………………........…                                                                   / име,фамилия,подпис, печат/                                                    / име,фамилия,подпис/

Горски  стражар:.................. ..........  
   

Регистриран   лесовъд :…………
 /име,фамилия , подпис  /







/име,фамилия , подпис /
СЪГЛАСУВАЛ,



        УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМ. ДИРЕКТОР:



        ДИРЕКТОР ТП „ДГС НОВА ЗАГОРА” :

(инж. Виолета Тенева)





              (инж. Ганчо Петров)

ПРОТОКОЛ

за приемане на извършени лесокултурни   дейности 
 в обект № ..............

        Днес ….…2017 год. в гр. Нова Загора  на  основание   Договор  №…… от ….....2017 г. между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ТП „ДГС   Нова Загора”, представлявано  от : 

1. …………………………………................... – началник ГСУ

2. …………………………….....……............... – горски надзирател на ОУ

и    ИЗПЪЛНИТЕЛ – фирма ………………………….........…..   ,представлявана от 

      1 ……………………………………………    Регистриран лесовъд   на  фирмата 
      2 …………………………………………………….- ………………………………

 се  състави настоящият Протокол за приемане на извършени  лесокултурни дейности,  както следва : 


І. Извършена е дейност по количество и стойност ,както следва : 

	№

по

ред
	Вид на работата
	Отдел, подот-дел
	Мярка
	Коли-

чест-

во
	Единична цена без ДДС

лв.
	Обща стойност лв.
	Работа за отчитане

	
	
	
	
	
	
	
	мярка
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	І.ВСИЧКО
	
	
	

	
	Обща  стойност  за обекта без  ДДС

	
	Х
	Х


Словом   ……………………………………………………………………….    лв. 


ІІ. НЕ ПРИЕМА извършената работа по количеството и вид с констатирани съществени отклонения от технологичните изисквания за обекта, както следва: 
	№

по

ред
	Вид на работата
	Отдел, подот-дел
	Мярка
	Коли-

чест-

во
	Констатирани отклонения от технологичните изисквания

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Извършената неприета работа по т.2 след корекция се приема и заплаща с нов протокол съгласно сключения Договор. 


Настоящия Протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за Възложителя – ТП „ДГС Нова Загора” и един за Изпълнителя …………………. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП „ДГС Нова Загора”




           фирма…………………..

1……………………..





1……………………

2……………………..





2……………………
