
ДОГОВОР № 5 / 07.03.2019 г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ на СЕЧ И ИЗВОЗ до ВРЕМЕНЕН СКЛАД  и РАМПИРАНЕ на ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА  ДЪРВЕСИНА
Днес, 07.03.2019 г. в гр. Нова Загора  на основание чл.35, ал.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ и Заповед № ПО-06-7 от 01.03.2019 г. на Директора на ТП “ДГС- Нова Загора“ за определяне на изпълнител на открита със Заповед № ПО-06-3/13.02.2019 г. процедура за възлагане на дейности в горските територии, се сключи настоящият договор  между:

1. “Държавно горско стопанство – Нова Загора” ТП на ”Югоизточно Държавно предприятие” ДП, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул.”Петко Енев”№ 73, представлявано от Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  в качеството му на Директор, ЕИК:  2016176540218, Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС: BG201617654, наричано за краткост по – долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  
и
2. “ЕССС - Инвестмънт“ ЕООД, с ЕИК 104094012 седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново, община Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ № 53, ет.1, ап.1, представлявано от Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дърводобивна  дейност, включваща сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в условно обособения обект № 1902
(2) Обекта по ал.1, включва маркирани прогнозни количества дървесина, установени въз основа на сортиментна ведомост и карнет опис за Отдел/и: 138-в, 152-о/стар и+л/, 166-б/стар б+част д/, 166-е/стар част д+е/, 166-ж с общо “прогнозно количество” в размер на – 1109 пл. куб. м.
	Отдел
	Категория
	Сортимент
	Д. вид
	Количество
	Начална цена

	138-в
	Средна
	Технологична дървесина
	чб
	1
	22.30

	138-в
	Дърва
	Технологична дървесина
	чб
	71
	22.30

	138-в
	Дърва
	Дърва за горене                           
	бл
	3
	22.30

	Общо
	Отдел 138-в
	75,00
	1672.50

	152-о/стар и+л/
	Средна
	Технологична дървесина 
	чб
	11
	22.30

	152-о/стар и+л/
	Дребна
	Технологична дървесина 
	чб
	1
	22.30

	152-о/стар и+л/
	Дърва
	Технологична дървесина 
	чб
	26
	22.30

	Общо
	Отдел 152-о/стар и+л/
	38,00
	847.40

	166-б/ст.б+ч. д/
	Едра
	Трупи за бичене 18-29 см
	чб
	23
	24,00

	166-б/ст.б+ч. д/
	Средна
	Трупи за бичене 15-17 см. 
	чб
	31
	24,00

	166-б/ст.б+ч. д/
	Средна
	Технологична дървесина 
	чб
	116
	22.30

	166-б/ст.б+ч. д/
	Дребна
	Технологична дървесина 
	чб
	10
	22.30

	166-б/ст.б+ч. д/
	Дърва
	Технологична дървесина 
	чб
	377
	22.30

	Общо
	Отдел 166-б/ст.б+ч. д/
	557,00
	12512.90

	166-е/ст.ч. д+е/
	Едра
	Трупи за бичене 18-29 см
	чб
	9
	24,00

	166-е/ст.ч. д+е/
	Средна
	Трупи за бичене 15-17 см. 
	чб
	9
	24,00

	166-е/ст.ч. д+е/
	Средна
	Технологична дървесина 
	чб
	57
	22.30

	166-е/ст.ч. д+е/
	Дребна
	Технологична дървесина 
	чб
	4
	22.30

	166-е/ст.ч. д+е/
	Дърва
	Технологична дървесина 
	чб
	184
	22.30

	Общо
	Отдел 166-е/ст.ч. д+е/
	263,00
	5895.50

	166-ж
	Едра
	Трупи за бичене 18-29 см
	чб
	3
	24,00

	166-ж
	Средна
	Трупи за бичене 15-17 см. 
	чб
	3
	24,00

	166-ж
	Средна
	Технологична дървесина 
	чб
	65
	22.30

	166-ж
	Дребна
	Технологична дървесина 
	чб
	3
	22.30

	166-ж
	Дърва
	Технологична дървесина 
	чб
	102
	22.30

	Общо
	Отдел 166-ж
	176,00
	3935.00

	 

	ОБЩО:
	ОБЕКТ 1902
	1109,00
	24863,30

	ГРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
	ОБЕКТ 1902
	1243,17

	СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
	ОБЕКТ 1902
	30.06.2019 г.


Добивът на дървесина, предмет на настоящия договор, включващ действията посочени в предходния член, се извършва съгласно утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологичен план в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и другите нормативни актове за работа в горите.

(3) Насажденията включени в обекта по чл.1, се предават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с издаването на „позволително за сеч” (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите”), и изготвяне и подписване „Предавателно-приемателен протокол”, най-късно до 7 (седем) дни след датата на сключване на настоящия договор. Позволителното за сеч и протокола се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд, който ги подписва.

(4) „Позволителното за сеч” се издава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ на лице регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във вр. с чл. 235 от ЗГ), което е представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и получава екземпляр от същото „Позволително за сеч”. Лицето на което е издадено „Позволително за сеч”, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл.108, ал.3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл.47 и чл.48 от „Наредбата за сечите в горите”, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина.
(5) От деня на получаване на „Позволителното за сеч и извоз” и съставяне/подписване/ на „Предавателно-приемателния протокол”, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преминава отговорността по осъществяване на контрола по противопожарната охрана и охраната срещу неправомерна сеч в насаждението.

(6) След приемане на насаждението, респ. сечището от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, рискът от случайно похабяване на дървесината е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Рискът от случайно похабяване на дървесината е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди издаване на „Позволително за сеч” и след приемане на дървесината на временен склад по реда и начина указан в този договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

(1) Действието на договора, включително срока за сеч и извоз на дървесината до временен склад  е от датата на подписването му до 31.07.2019 г.

(2) Срокът на договора се счита продължен при продължаване на сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1.1. Да осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни указания в писмена форма и препоръки на изпълнителя при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.
1.2. Да издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

1.2.1. Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни актове;
1.2.2. Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN);

1.2.3. Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ); 

1.2.4. Неспазване на противопожарните и други изисквания;

1.2.5. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата).

1.3. Да спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове при преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските извозни пътища.

1.4. Да спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) видове дивеч в насаждения от обекта. 
1.5. Да заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ добиването на допълнителни специални асортименти дървесина.

1.6. Да инициира с писмена покана приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа при налични количества дървесина на временен склад. 
1.7. Да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.
1.8. Да предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително споразумение за извършване на добива на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични цени по асортименти дървесина за съответното насаждение. 

1.9. Да промени обекта на договора като изключи насаждения, в които сечта не е започнала, при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина в тях в случаите на т. 1.8, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ e длъжен:
2.1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в присъствието на регистрирания по чл. 235 от ЗГ му лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите) насажденията, предмет на договора, от които ще се добива дървесината. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол,минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта. При изразено желание от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT е длъжен да предаде всички насаждения, включени в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането. 

2.2. Да предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив на дървесина за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по т. I.2.1. 

2.3. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в държавните горски територии за превозни средства с висока проходимост и за декларираната при проведената процедура техника. 

2.4. Да следи за правилното провеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно БДС/ЕN, като и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на извозните пътища и просеки.

2.5. Да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

2.6. Да осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана или минимум веднъж месечно при добита дървесина на временен склад, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол. 

2.7. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на представяне на издадена от него фактура, в размер и по начин, уговорени в договора. 

2.8. Да разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

2.9. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

2.10. Да освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в обекта. 
2.11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание т. 1.2.5, 1.3 и 1.4. 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
3.1. Да изисква приемането на възложената работа в договорените срокове.

3.2. Да получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в договора.

3.3. Да получи необходимото съдействие за изпълнение на работата (предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателни протоколи и технологични планове).

3.4. Да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от  Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, до отстраняването на несъответствията. 

3.5. Да заменя подизпълнителите си, в случай, че предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата.

3.6. Да заяви писмено промяна на одобрения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологичен план за конкретното насаждение. 

3.7. Да откаже да добие заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина, при установена обективна невъзможност за това. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

4.1. Да осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика в следните случаи:


(a) за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на насажденията; 

(б) за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на дървесина в тях, минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта;


(в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

(г) при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това.
4.2. Да създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура. 
4.3. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността. 
4.4. Да извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове.

4.5. Да присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за приемане на добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената работа.

4.6. Да отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта и извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за добив на дървесина за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета.

4.7. Да направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища.
4.8. Да поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да съхранява горските пътища в съответствие с разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения и други нормативни актове, като за целта спазва следните изисквания:

(а) да спазва изискванията на технологичните планове и указанията на служителите на ДЛС/ДГС по изпълнение на добива и извоза на повалената дървесина за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;
(б) при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на ДГС/ДЛС, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите;
(в) да изгражда за своя сметка подходи, необходими за усвояване на дървесината в насажденията, съгласно технологичния план, като съхранява и опазва създадените горски пътища до обекта, където се извършва сечта и извоза.

(г) да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.

4.9. Да разкройва най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на максимален обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN) . 
4.10. При постигнато споразумение, да добива заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти. 
4.11. Да не допуска нараняване на стоящия дървостой по време на извършване на дейността по добив и извоз на дървесината.
4.12. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.
4.13. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му.
4.14. Да не предоставя на трети лица извършването на добива на дървесината, включена в насажденията, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители.
4.15. Да предава изпълнението на възложената работа по месеци и минимални количества, както следва:
	Обект №
	График на изпълнение по месеци

	
	март
	април
	май
	юни

	1902
	284
	275
	275
	275


4.16. При обективна невъзможност за предаване на договореното по т. 4.15 количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три)-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.
4.17. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата.
4.18. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.
III. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

5. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. 
6.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи: 
6.1. по  т. 2.1. до 2.3. – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си. 

6.2. по т. 2.6. – неустойка в размер на 10% от стойността на услугата за добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина.

6.3. За неспазване на определения срок по т. 2.7. – неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието. 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

           7.1. по т. 4.1. – неустойка в размер, равен на внесената от него гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължението; 
          7.2. по т. 4.8. – неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;
          7.3 по т. 4.9. – неустойка в размер, равен на 30% от стойността на услугата за добива на тази дървесина; 
          7.4. по т. 4.15. – неустойка в размер, равен на 20% от стойността на услугата за добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за съответното тримесечие, изчислена на база на цената на обезличен кубичен метър по договора. 

8. За други задължения по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение като неустойка по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорността за възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не покрива същите, когато по–високият размер на вредите бъде установен по съдебен ред. 
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се прекратява:

10.  По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, включително и при настъпване на форсмажорни обстоятелства и при уважени реституционни претенции;

11.  С изтичане срока на договора;

12.  От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едностранно писмено волеизявление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че: 

12.1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговарят на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на конкурса за възлагане на дейността;

12.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;

12.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредбата; 

12.5. В случаите по т. 1.2.1 до 1.2.4.;

12.6. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на т.1.9 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.
13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, в следните случаи: 

13.1. За неизпълнение на графика за добив по т. 4.15.

13.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за своя сметка.
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни задължението си:

14.1. по т. 2.1. и 2.2.;
14.2. по т. 2.3. - в срок по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни.

V.СПОРОВЕ  и СЪОБЩЕНИЯ


 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.


(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телефакс, телекс, препоръчана поща или на ръка в деловодството на ДГС или друго техническо средство, което изключва възможността  за неточно възпроизвеждане на изявлението.


(3) Адресите за кореспонденция на страните са:

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” 73
2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: с. Търничени, ул. „Розова долина” 21, общ. Павел Баня
3. При промяна на седалището или посочения адрес за кореспонденция на някоя от страните по договора същата е длъжна в 7-дневен срок от промяната да информира писмено ответната страна в противен случай всички съобщения, уведомления и книжа се считат за редовно връчени. 
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните, същият може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие изразено в писмена форма.

(2) Изменение на договора се допуска и в случаите, когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора.
(3) Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в писмено споразумение, а когато такова липсва, спорът се решава от компетентния съд.

(4) 3а всички неуредени и въпроси в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на Българското законодателство.

Настоящия договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:





 ИЗПЪЛНИТЕЛ:
         1.  Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД                                  1.  Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 
           (Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)
                                    (Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

  2. Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
       (Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)
1
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:(……...…………                        Стр.1                              ИЗПЪЛНИТЕЛ:(……...…………

